# INFORMAZIONI GENERALI

| Allievo | Nome: Amos | Cognome: Haefliger |
| --- | --- | --- |
|  |  amos.haefliger@samtrevano.ch |  078 329 90 12 |
| Luogo di lavoro | Scuola Arti e Mestieri / CPT Trevano-Canobbio |  |
| Orientamento | - 88601 Sviluppo di applicazioni ☒ 88602 Informatica aziendale - 88603 Tecnica dei sistemi |  |
| Docente | Nome: Fabrizio | Cognome: Valsangiacomo |
|  |  fabrizio.valsangiacomo@edu.ti.ch |  |
| Responsabile Progetti | Nome: Ingrid | Cognome: Cereda |
|  |  ingrid.cereda@edu.ti.ch |  |
| Secondo docente presentazione | Nome: | Cognome: |
|  |  |  |
| Periodo | 26.01.2026 – 24.04.2026 |  |
| Orario di lavoro | Secondo orario scolastico 2° Semestre |  |
| Numero di ore | 292 ore/lezione da 45 minuti |  |
| Pianificazione (in ore o %) | Analisi: 20% |  |
|  | Implementazione: 30% |  |
|  | Test: 20% |  |
|  | Documentazione: 30% |  |

# PROCEDURA

  - L’allievo realizza il lavoro autonomamente sulla base del quaderno dei compiti ricevuto il 1 ° giorno.

  - Il quaderno dei compiti è approvato dal responsabile progetti. È anche presentato, commentato e discusso con l’allievo. Con la sua firma, l’allievo accetta il lavoro proposto.

  - L’allievo ha conoscenza della scheda di valutazione prima di iniziare il lavoro.

  - L’allievo è responsabile dei suoi dati.

  - In caso di problemi gravi, l’allievo o il docente avverte immediatamente il responsabile progetti.

  - L’allievo ha la possibilità di chiedere aiuto, ma deve menzionarlo nella documentazione.

  - Alla fine del tempo a disposizione per la realizzazione del LPI, l’allievo deve inviare via e-mail il progetto al docente e al responsabile progetti. In parallelo, anche una copia cartacea della documentazione dovrà essere fornita al docente. Quest’ultima deve essere in tutto identica alla versione elettronica.

# TITOLO

Rielaborazione Gestione Qualifica dell'insegnamento (TQM)

# HARDWARE E SOFTWARE DISPONIBILE

1 PC fornito dalla scuola

1 Server (OnSite/Online)

# PREREQUISITI

Conoscenze di base di Laravel come web application framework

# DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il lavoro consiste nel riprendere un progetto creato diversi anni fa e testato come progetto pilota       per la valutazione fra docenti e allievi con classi scelte automaticamente in modo random (la scelta        del numero di classi da mettere a confronto viene messa a opzioni messe a disposizione per questo scopo).

L’accesso al login per i docenti viene eseguito tramite LDAP, mentre per gli allievi si procede                con accessi anonimizzati. I risultati sono poi visibili dal docente tramite un grafico detto Radar (ragnatela) che permette al docente di vedere quali siano i punti critici e quali possano essere                le soluzioni possibili per migliorare le materie insegnate. L’accesso può essere dato anche ad altri utenti presenti all’interno della sede.

La difficoltà di questo progetto consiste nell’avere solo il sito ed in un secondo tempo una banca dati associata, mentre nessuna documentazione sul progetto viene consegnata. Pensate di prendere            in mano un lavoro di una ditta che è fallita e un cliente vi chiede di riprendere il progetto riordinandolo, aggiornandolo alla versione di Laravel attuale e correggere tutti gli errori dovuti              al tempo trascorso (vedi parti deprecate o non più attuali, ecc.).

La parte più importante è quella dell’analisi del progetto messo a disposizione e che potrebbe durare anche 60 ore, la quale dovrà essere documentata nei dettagli così da avere una visione chiara             del progetto esistente. Quindi dopo l’analisi viene chiesto di creare uno Use Case per potere discutere con il superiore professionale su come si potrà procedere.

Il progetto ed il codice non vanno rivoluzionati ma solo adattati se necessario, in quanto lo stesso          è già ben strutturato.

Inoltre, nel progetto è noto un problema dovuto al fatto che la scelta random delle classi per le SAMT non è lineare. Per esempio, nelle materie professionali gli allievi AC e BC sono nella stessa classe, mentre per le lezioni di maturità di regola le classi sono raggruppate per esempio con AA/AC e BB/BC. In più potrebbero esserci altre combinazioni con altre lettere. È un problema che va affrontato cercando una soluzione pulita e non laboriosa.

Il sito deve essere caricato su di una piattaforma online o insite il più presto possibile così che possa essere testato regolarmente dal candidato e dal superiore professionale. Quando il sito sarà funzionale potrebbe essere chiesto a dei docenti di mettersi a disposizione per eseguire dei test                               di funzionamento.

Essendo che ci potrebbero essere messi a disposizione dei dati sensibili, il candidato dovrà in ogni caso firmare un documento sulla protezione dei dati.

# RISULTATI FINALI

- L’allievo è responsabile della consegna al docente e al responsabile progetti:

- Una pianificazione iniziale (entro le due prime settimane) che comprende un approfondimento del progetto con p.es. domande al formatore, analisi di nuovi sistemi / linguaggi, …

  - Obiettivo degli approfondimenti

    - Migliorare la stima per le differenti attività da inserire nel diagramma di Gantt preventivo

- Un Use Case che faccia chiarezza sul progetto presentato

- Una documentazione del progetto da aggiornare e consegnare settimanalmente (email)

- Un diario di lavoro giornaliero da spedire per email ogni fine giornata di progetto

- Colloqui settimanali di regola le prime 2 UD del pomeriggio

- La documentazione non deve essere fatta con l’AI ma i contenuti devono essere sviluppati solamente dal candidato.

# PUNTI TECNICI SPECIFICI VALUTATI

La griglia di valutazione definisce i criteri generali secondo cui il lavoro del candidato sarà valutato (documentazione, diario, rispetto dei standard, qualità, ...).

Inoltre, il lavoro sarà valutato sui seguenti 7 punti specifici (punti da A14 a A20):

- 135 - Documentazione DB, tabelle, ecc…

- 166 - Stile di codifica, leggibilità del codice

- 124 - Ipotesi di test

- 148 - Solidità verifica dei dati, intercettazione degli errori di inserimento

- 227 – Rispetto degli standard d’azienda

- 254 - Responsive Web Design

- 232 - Programmazione web professionale

# FIRMA

|  |  | Allievo |  | Docente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Canobbio, 27.01.26 |  | Canobbio, 27.01.26 |