Diario di lavoro

| Luogo | CPT Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 27.01.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:30 | Pomeriggio | 14:15 – 15:45 |

Lavori svolti

08:20 – 09:00 ¦ Ultimazione Trello con tutte le task necessarie 09:00 – 09:50 ¦ Individuazione sezioni ambigue nel QdC, mia proposta di riformula del documento QdC senza lasciare ambiguità. 10:05 – 11:15 ¦ Preparazione documentazione 11:15 – 11:20 ¦ Aggiornamento Diario 11:20 – 11:35 ¦ Ripasso metodologia Agile per progetti 14:15 – 15:00 ¦ Rivisitazione task Trello 15:00 – 15:45 ¦ Inizio Gantt + GitLab

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Più che un problema, un’ambiguità che ho trovato è che il documento include alcune ambiguità che devono essere sistemate per evitare incomprensioni, funzionalità sotto intese per il docente responsabile ma non per me, Questo per poter firmare una forma definitiva del QdC. Ho avuto un problema con il gantt perché pernsavo di svilupparlo grazie a Jira, un’applicativo di Atlassian, stessa casa produttrice di Trello, grazie a Jira, possiamo inserire le task da fare come faremmo normalmente su Trello e c’è le inserisce automaticamente in un gantt. Ho purtroppo avuto dei problemi con questa teconologia essendo che ho creato le 75 task su trello e non su Jira, e importandole da uno all’altro queste non vengono inserite nel gantt, di conseguenza ho provato a risolvere il problema con scarsi risultati e di conseguenza ho optato per sviluppare il gantt con project. Ho valutato se utilizzare una metodologia Agile o Waterfall per la realizzazione del progetto ma essendo che non ho fasi di implementazione per una buona parte del progetto (rimpiazzata dall’analisi della situazione gia presente), non potrei fare sprint di implementazione e test, di conseguenza preferisco optare per una metodologia Waterfall con una pianificazione rigida da seguire.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Pianificazione vera e propria su gantt ancora da sviluppare ma idealmente in linea.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Gantt, GitLab,

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☒ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): ChatGPT

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☒ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Allora, ho costruito tutto il trello con tutte le task che devo fare, ho poi scoperto che su jira, mi si crea il gantt direttamente dalle task che creo come se fosse trello. Il problema è appunto che ho creato le task su trello e non su jira, c'è un modo per importarle o devo riscriverle tutte

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Sì, **non devi riscriverle tutte** 👍

Hai diverse strade per portare le task da **Trello a Jira**, e una è decisamente la migliore.

---

## ✅ Metodo consigliato: Importatore ufficiale Trello → Jira

Atlassian ha un **importatore nativo** fatto apposta per questo caso.

### Come funziona (in pratica)

* Colleghi l’account Trello a Jira

* Scegli **board e liste**

* Jira crea automaticamente:

* **Issue** (Task / Story)

* **Stati** dal nome delle liste

* **Descrizioni** dalle card

* **Checklist** → sub-task o checklist (configurabile)

* **Allegati, commenti, label**

### Come fare

1. Vai su **Jira**

2. **Settings → System → Import & Export → Import External System**

3. Seleziona **Trello**

4. Autorizza l’account Trello

5. Scegli:

* Board da importare

* Progetto Jira di destinazione

* Mapping (liste → stati, card → issue type)

👉 In 10–15 minuti hai tutto su Jira.

**Pro:**

* Zero lavoro manuale

* Mantieni la struttura mentale che hai già creato

* Perfetto se vuoi il Gantt automatico

---

## ⚠️ Attenzione a una cosa importante (da informatico te lo dico diretto)

Prima di importare, fermati **5 minuti** e chiediti:

> Le liste di Trello rappresentano *stati* (To do / In progress / Done)

> o *fasi logiche* del progetto?

Perché:

* Se sono **stati**, l’import è perfetto

* Se sono **macro-fasi** (Analisi, Progettazione, Sviluppo, Test…)

→ in Jira rischi di trovarti uno workflow “sporco”

👉 Se sono fasi, conviene:

* Tenere **workflow semplice**

* Usare **Epic / Componenti / Versioni** per rappresentarle

Se vuoi, ti aiuto a decidere **prima dell’import** così non devi rifare tutto dopo.

---

## 🔁 Alternative (solo se non puoi usare l’importatore)

### 1. CSV Export/Import

* Trello → esporti CSV

* Jira → importi CSV

❌ Più macchinoso

❌ Perdi checklist e relazioni

### 2. Copy & paste manuale

Onestamente: **no**, spreco di tempo.

---

## 🧠 Consiglio strategico (importante per il Gantt)

Dato che **Jira ti genera il Gantt dalle task**:

* Dopo l’import:

* aggiungi **due campi**: *start date* e *due date*

* assegna **dipendenze** (se usi Advanced Roadmaps o simili)

* Il Gantt diventa **documento di progetto serio**, non decorativo

Questo per un docente o un supervisore fa **molta più figura** di Trello.

---

### In sintesi

* ✅ **Sì, puoi importare tutto**

* 🏆 Usa l’importatore ufficiale Trello → Jira

* ⚠️ Valuta la struttura delle liste prima

* 🚀 Jira + Gantt = progetto “da informatico aziendale”, non scolastico

Se vuoi, nel prossimo messaggio:

* descrivimi **come hai strutturato le liste su Trello**

* oppure dimmi **che tipo di progetto stai mostrando al Sore**

e ti dico esattamente **come mappare Trello → Jira senza errori**.

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☒ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei cercato su Google, perdendo più tempo.