Diario di lavoro

| Luogo | CPT Trevano |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 28.01.2026 |  |  |
| Mattino | 08:20 – 11:30 | Pomeriggio | 12:30 – 15:45 |

Lavori svolti

08:20 – 08:35 ¦ Avvio programmi + stampa ambiguità QdC + stampa QdC riformulato 08:35 – 09:50 ¦ Scelta applicativo per realizzazione del Gantt, Inizio Gantt 10:05 – 11:35 ¦ Meeting con professore di riferimento 12:30 – 14:00 ¦ Gantt 14:30 – 15:00 ¦ GitLab 15:00 – 15:45 ¦ Gantt

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho avuto un problema con il gantt, inizialmente volevo utilizzare un software che mi permetteva di realizzare un gantt in modo più dinamico, implementandolo direttamente con il Trello ma dopo discussioni varie tra compagni e con l’aiuto del mio sore di riferimento ho capito che era meglio optare per Project. Successivamente ho avuto un meeting con il sore di riferimento e abbiamo discusso a proposito del QdC e della situazione del progetto. Abbiamo concordato e parlato a proposito delle anomalie che avevo individuato nel QdC propostomi dal sore e abbiamo risolto i miei dubbi e preoccupazioni. Inoltre Il sore mi ha dato le documentazioni del progetto sul quale devo lavorare per aiutarmi nella fase di analisi. Abbiamo inoltre parlato del progetto in generale analizzando le problematiche che presenta. Ho un problema di ore nel Gantt, la fase di analisi mi prende troppo tempo, sono sicuro di poter risolvere e di poter svolgere alcune attività con tempi minori, per una prima progettazione ho voluto restare largo ma ho forse esagerato, domani che lavorerò ancora sul gantt diminuirò il numero di ore per la fase di analisi e proseguirò con il gantt.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In Linea.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuo a lavorare sul Gantt e non appena lo finisco inizierò a guardare la struttura del progetto. Secondo la mia progettazione attuale (a gantt non ancora finito), la fase di analisi la dovrei iniziare settimana prossima ma vedrò domani se riuscirò a guardare già qualcosina.

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☒ Nessuno
☐ Occasionale
☐ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Nomi AI utilizzati

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☐ Supporto al codice
☐ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Come l’ho usato io
☐ Copiato
☐ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.