QdC Riformulato

1	Ambiguità	3

1.1	“Riprendere il progetto”	3

1.2	“Correggere tutti gli errori”	3

1.3	Problema della randomizzazione delle classi	3

# QdC Riformulato

## QdC – Descrizione del progetto

Il progetto consiste nella presa in carico e nell’analisi di un’applicazione web esistente, sviluppata diversi anni fa e utilizzata come progetto pilota per la valutazione tra docenti e allievi, con selezione automatica delle classi coinvolte tramite meccanismo di scelta casuale (random).

Il sistema consente di configurare il numero di classi da confrontare attraverso opzioni già previste dall’applicazione.

L’accesso dei docenti avviene tramite autenticazione LDAP, mentre gli allievi accedono al sistema in forma anonimizzata.

I risultati delle valutazioni sono visualizzabili dai docenti tramite un grafico Radar (a ragnatela), che consente di individuare punti critici e aree di miglioramento nelle materie insegnate. L’accesso ai risultati può essere consentito anche ad altri utenti interni alla sede secondo le modalità già presenti nel sistema.

## Ambito e contesto del progetto

La principale difficoltà del progetto è data dalla mancanza di documentazione tecnica e funzionale. In una prima fase viene fornito esclusivamente il sito web, mentre il database associato viene reso disponibile successivamente.

Il lavoro è paragonabile alla presa in carico di un progetto sviluppato da una ditta non più operativa, con l’obiettivo di:

- comprendere il funzionamento dell’applicazione esistente,

- analizzarne la struttura tecnica e funzionale,

- riordinarne il codice ove necessario,

- documentarne in modo dettagliato il funzionamento.

Il progetto non prevede lo sviluppo di nuove funzionalità applicative, ma esclusivamente attività di analisi, manutenzione e adattamento del sistema esistente.

## Fase di analisi

La fase centrale del progetto consiste in un’analisi approfondita dell’applicazione esistente, stimata fino a circa 60 ore.

L’analisi comprende, in particolare:

- struttura del progetto Laravel,

- database e relazioni,

- flussi applicativi principali,

- sistemi di autenticazione e autorizzazione.

L’intera fase di analisi deve essere documentata in modo dettagliato, al fine di ottenere una visione chiara e completa del progetto esistente.

Al termine dell’analisi viene richiesto di redigere uno Use Case, che sarà discusso con il superiore professionale per definire in modo condiviso gli interventi ammessi nelle fasi successive.

## Aggiornamento tecnico

Il progetto deve essere aggiornato a una versione di Laravel attualmente supportata, con l’obiettivo di:

- garantire la compatibilità tecnica,

- correggere parti deprecate o non più attuali,

- risolvere errori riconducibili al tempo trascorso.

L’aggiornamento deve essere eseguito in modo controllato, senza modificare l’architettura generale del sistema e senza introdurre nuove funzionalità rispetto a quelle già presenti.

## Problema noto della gestione delle classi

Nel progetto è noto un problema relativo alla selezione casuale delle classi, dovuto alla presenza di raggruppamenti non lineari tra classi professionali e classi di maturità (ad esempio AA/AC, BB/BC, AC/BC).

Il progetto prevede l’analisi del problema e la definizione di una soluzione logica pulita e non laboriosa, mirata a gestire i casi noti, senza ridefinire l’intero sistema di gestione delle classi scolastiche.

## Deploy e test

Il sito deve essere pubblicato su una piattaforma online o onsite il prima possibile, al fine di consentire test regolari da parte del candidato e del superiore professionale.

Eventuali test con docenti sono da intendersi come verifiche funzionali del corretto funzionamento generale del sistema, senza valore di collaudo formale.

## Protezione dei dati

Poiché nel progetto potrebbero essere utilizzati dati sensibili, il candidato si impegna a firmare un documento relativo alla protezione dei dati, attenendosi alle direttive ricevute.

Eventuali attività o richieste non esplicitamente incluse nel presente QdC dovranno essere oggetto di una revisione formale dello stesso.